Plan annuel 2026 
Schéma pluriannuel de 
mise en accessibilité 2026-2028

Table des matières

Introduction	3

Schéma pluriannuel	3

Plan annuel	3

Mise à jour	3

Contact	4

Plan annuel 2026	4

Opérations diverses	5

# Introduction

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à tous.

## Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d’une durée de trois ans dans l’objectif d’informer le public des moyens et actions mis en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l’accessibilité des sites et application de l’Université d’Angers a été publié le : 30 mars 2026 et est disponible à la consultation à cette adresse : https://www.univ-angers.fr/fr/lien-de-bas-de-page/accessibilite.html

## Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d’un plan annuel d’actions qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l’état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2026 associé au schéma pluriannuel 2026-2028.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2026, leurs dates d’échéances si elles sont connues ainsi que leurs états d’avancement et de réalisation.

## Mise à jour

Ce plan est susceptible d’être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

| Mise à jour | Date |
| --- | --- |
| Version initiale | 30/03/2026 |

## Contact

Ce document est publié sous la responsabilité de la Référente accessibilité numérique de l’Université d’Angers : Mme Julie Charles.

Toute question doit être adressée par mail à l’adresse suivante : accessibilite@contact.univ-angers.fr

# Plan annuel 2026

Le tableau qui suit est un récapitulatif des opérations qui se sont déroulées ou qui se dérouleront en 2026. Il est organisé comme suit :

- La colonne « Type » informe sur l’objet de l’action. Exemple : Type « Schéma pluriannuel », l’action concerne le document Schéma pluriannuel.

- La colonne « Action » informe succinctement sur la nature de l’action. 
Exemples : mise en place, recensement, évaluation rapide.

- La colonne « Détails » donne des précisions sur l’action (comme le périmètre concerné par exemple).

- La colonne « Exemples » doit éclairer sur la mise en œuvre de certaines actions.

- La colonne « Priorité » informe sur le degré de priorité de l’action. Au-delà de l’importance de l’action, c’est l’impact utilisateur qui est pris en compte. La priorité est notée : 1 (priorité haute), 2 (priorité moyenne), 3 (priorité basse).

- La colonne « Mise en œuvre » indique la date ou la période de réalisation effective ou prévisionnelle.

- La colonne « Avancement » reçoit les mentions « non commencé », « en cours » ou « réalisé ».

## Opérations diverses

| Type | Action | Détails | Exemples | Priorité | Mise en œuvre | Avancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma pluriannuel | Mise en place | Rédaction, validation et mise en place |  | 1 | 15/03/2026 | En cours |
| Plan annuel 2026 | Mise en place | Rédaction, validation et mise en place |  | 1 | 15/03/2026 | En cours |
| Formation | Mise en place | Intégrer l’accessibilité numérique systématiquement dans les cours de Culture numérique | Sensibiliser et former les étudiant·es aux enjeux de l’accessibilité numérique dans les cours de Culture numérique | 2 | Septembre 2026 | En cours |
| Ressources humaines | Mise en place | Prise en compte de l’accessibilité dans les fiches de recrutement | Mettre en avant les compétences/connaissances en accessibilité numérique dans les fiches de recrutement | 3 | Décembre 2026 | Non commencé |
| Formation | Renouvellement | Intégrer des actions de formation dédiées à l’accessibilité dans le projet Incl’UA | Sensibiliser et former les parties prenantes du projet Incl’UA (enseignant·es, étudiant·es facilitateur·ices) | 2 | Janvier 2026 | En cours |
| Formation | Mise en place | Intégrer l’accessibilité dans le cahier des charges des formations professionnelles proposées par le SCAFOP | Les formations proposées par le SCAFOP doivent répondre aux exigences Qualiopi en matière d’accessibilité numérique | 2 | Juin 2026 | En cours |
| Formation | Évènement | Organisation d’une journée d’étude consacrée à l’accessibilité numérique dans le cadre d’Incl’UA | Journée d’étude réunissant les parties prenantes des universités lauréates de l’appel à projet « Universités inclusives et démonstratrices » | 1 | Novembre 2026 | En cours |
| Organisation | Recensement | Recensement des dispositifs de formation compatibles avec une mise en accessibilité | Identifier avec le Lab’UA des dispositifs de formation pour une mise en accessibilité partielle ou totale des supports pédagogiques | 1 | Avril 2026 | En cours |
| Formation | Renouvellement | Former les personnes contributrices de l’Intranet UA&Moi à la production de contenus accessibles | Former les communicant·es à rédiger des contenus accessibles en prenant en compte les règles d’accessibilité numérique | 1 | Mars 2026 | En cours |
| Formation | Renouvellement | Former les personnes productrices de contenus à l’utilisation des outils bureautiques de manière accessible | Utiliser Word et PowerPoint en prenant en compte les règles d’accessibilité numérique | 1 | Tout au long de l’année | En cours |
| Organisation | Refonte | Refonte visuelle du site web institutionnel | Intégrer les critères d’accessibilité numérique dans la charte graphique pour améliorer le niveau de conformité du site web institutionnel | 1 | Juin 2026 | En cours |

Date de validation du Conseil d’Administration (CA) du 12/03/2026, lors duquel le Plan annuel 2026 rattaché au SPAN 2026-2028 a été soumis au vote.